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第一部分  投标邀请函
北京信息科技大学根据工作需要对北京信息科技大学2023年度基础设施改造及零星修缮工程项目审计服务商进行遴选，请合格投标人在符合采购文件的技术要求前提下，提供最优方案，采购方通过专家评审择优选定中标单位来完成本项目。
1.采购编号：
2.项目名称: 2023年度基础设施改造及零星修缮工程项目审计服务商遴选项目
3.开标时间：2023年4月6日上午10点 ,届时请各投标人代表出席开标。
4.投标地点：北京信息科技大学昌平校区。 
5.合格的投标人
1）投标人限定为在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立承担民事责任的能力的供应商；
2）资质要求：工程造价咨询企业甲级资质（复印件加盖公章）；
3）财务状况：企业近三年（2020、2021、2022年）财务状况良好（需提供经会计师事务所或审计机构审计的2020、2021、2022年度会计报表复印件，对合并报表的造价咨询单位还须由其法人出具造价咨询业务收入的证明）；
4）履约要求：参加本次投标近三年内（2019年12月31日以来），没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态，没有发生过骗取中标或严重违约的问题； 
5）业绩要求：2019年12月31日以来（以合同签订时间为准，下同）具有类似项目不少于1个。上述业绩为投标人独立承揽项目。
类似工程项目：全过程审计或施工阶段全过程造价控制项目，项目金额在人民币1500万元以上的高校基础设施改造项目，以单个咨询合同或中标通知书为准，项目金额需要提供相关证明资料。
6）项目负责人要求：
（1） 拟派项目负责人需具有一级造价工程师执业资格，且取得一级注册造价工程师时间5年及以上（以注册证注册时间为准）； 
（2） 2019年12月31日以来（以合同签订时间为准，下同）具有类似工程项目不少于1个，并在该项目中承担项目负责人；并负责完成相近规模的审计项目两项以上（含两项）。 
（3）具有独立承担工程建设项目全过程审计业绩，并具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力。
7）项目其他人员要求：
（1）除项目负责人外，拟投入本项目的其他审计人员不得少于5人。投入本工程项目实行全过程审计的其他人员，在资格上须具有造价执业资格或工程类中级职称资格，具有丰富的工程预（结）算及施工合同、施工全过程管理经验、并从事过类似项目概、预算编制、审核审计的专业人员组成，投入本项目的所有审计人员均具有良好的职业道德、较强的工作责任感和敬业精神。
（2）本项目要求审计组从招投标阶段开始至竣工结算阶段完成人员必须满足招标人的上述工作要求，且应与投标人投标书中的人员一致，未经招标人同意投标人不得更换，否则招标人有权终止合同。
8） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
9）本项目不接受联合体投标；
10）法律、行政法规规定的其他条件。
6.投标时必须携带：
（1）投标文件，正本壹份，副本肆份（胶装、密封）
（2）投标报价一览表；（单独密封，与投标文件分开）
（3）授权代表的身份证原件（现场查验）；
（4）法定代表人授权委托书（手写签名加盖单位公章）；


凡对本次遴选提出询问，请通过电话与北京信息科技大学审计处联系。
  招标人名称：北京信息科技大学   
 详细地址：北京市昌平区太行路55号
 联系电话：010-80187247
 联 系 人：朱老师

第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc507321365]第一条 项目概况
1.1项目名称：2023年度基础设施改造及零星修缮工程项目审计服务商遴选项目
1.2资金来源：北京市财政（学校预算内经费）；
[bookmark: _Hlk41637808]1.3项目预估金额：计划审定项目预算金额约1300万元，其中约700万元实施全过程审计，其余实施预算和结算审计（上述金额仅为预估，不做为费用结算依据）。
第二条 合格的投标人必须具备
2.1凡是在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的能够独立承担民事责任服务商。
2.2遵守国家有关法律、法规、规章和招投标行业有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.3验收标准：及时提供符合《中华人民共和国审计法》及有关法律法规要求的审计报告及相关审计文档。
2.4满足招标公告中合格投标人的其他要求。
2.5投标人在投标过程中不得向招标人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。
2.6招标人在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：
2.6.1提供虚假的资料。
2.6.2在实质性方面失实。
第三条 投标费用
3.1  本次遴选招标人不收取投标保证金及评标费。
3．2  投标单位应自行承担其投标书准备和递交所涉及的一切费用，不论中标与否，招标人对上述费用不负任何责任。
第四条 投标文件构成
根据实际情况，投标文件可以由商务部分、技术部分、经济部分和其他部分组成。
[bookmark: _Ref467052588]4.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括但不限于以下内容：
附件1　投标书（格式）	
附件2　报价一览表（格式）	
附件3　投标保证金（不适用）	
附件4　投标人基本情况表（格式）	
附件5 社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况
附件6 参加本次投标近三年内，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态，没有发生过骗取中标或严重违约的问题的声明	
附件7　注册造价师情况汇总表（格式）	
附件8　高级职称情况汇总表（格式）	
附件9　项目负责人及负责人代表情况表（格式）	
附件10　项目组其他成员情况表（格式）	
附件11　类似工程项目业绩表（格式）	
附件12　审计服务建议书（建议格式）	
附件13  中介机构审计质量考核评价标准（格式）	
附件14  其它需要证明材料（格式）	
对本项目的理解、需求分析及相关建议，重点、难点分析及相关措施等
审计项目实施方案（包含但不限于造价控制方案、支付管理方案、内控管理方案、招标及合同管理方案、组织协调方案）及服务承诺
质量、进度、风险控制和增值服务
其它需要证明材料（格式）
4.2 投标人应按4.1条款的内容与要求和附件1-13的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标人要求填写的表格或提交的资料。
4.3投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。
第五条 投标报价和书写
5.1各投标人根据本单位情况按照报价一览表的要求进行报价。
5.2 投标人只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。
5.3 报价方式：本项目依据北京市建设工程造价管理协会于二○一五年《关于调整“北京市建设工程造价咨询服务参考费用及费用指数”后的解释和自律管理》（京价协[2015]011号）附件一计费费率作为基准乘以报价折扣率进行计算审计费用，且已包括与所投标服务相关的所有税费和其他费用。
投标人按计划审定项目预算金额约1300万元，其中约700万元进行全过程审计，其余实施预算和竣工结算审计。
投标人应充分考虑到招标人委托的零星修缮工程仅进行预算审计和竣工结算审计，且发生固定总价合同时审计程序可能前置。在实际服务过程中，取费基数依据最终审核金额计算，但若按折扣率报价则折扣率不再进行调整，投标人在投标过程中应充分考虑报价存在的风险。
审计费用包括工程过程涉及到的合同审计、招投标审计、付款审计、投资控制审计、清单预算审计、结算审计及管理审计等全部审计费用。
5.4投标人的投标报价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用。投标人应对施工期间的各类风险和不确定因素对全过程审计工作的影响有充分的考虑和准备。比如施工工期延长对本报价的影响，招标人不提供食、宿、交通等条件，投标人可在报价中一并考虑。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。投标人一旦中标，不得以任何理由再向招标人收取任何费用。
5.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按附件2格式中列出的项目内容填报。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有报价的项目内。对附件2中所列项目，招标人有权根据实际情况删减部分委托审计工作内容，投标人不得提出异议。对于删减的委托审计工作内容，其相应的审计费用必须从最终结算价款中扣除。
5.6投标人根据本企业实际情况自主报价，报价应具有竞争力，招标人将充分考虑报价，但不承诺最低价中标。
5.7 对于投标报价不全，应当提交的报价而在标书中没有提交的投标方，将视为非响应性投标而予以废标。
5.8报价单位一律采用人民币元。
5.9投标书书写一律采用简体中文。
第六条 投标书的签署
6.1  投标单位向招标单位提供一式五份投标书，其中一本为正本，四本为副本，当正本和副本不一致时，以正本为准。
6.2  投标书须用不褪色的墨水书写或打印，由投标单位的法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章，并将授权委托书附在其内。
6.3  投标书的任何一页均不得涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，不论何种原因造成的，均须由投标单位在改动处盖章。
第七条 投标文件的递交	
7.1投标文件的密封和标记
7.1.1 投标单位应将胶装的投标文件（含全部正本和副本）密封递交。
7.1.2 投标密封必须用统一封条在投标文件袋开口处密封，并填写密封日期。封条上加盖投标单位公章。
7.2 投标报价一览表单独密封递交。
7.3投标文件的递交
7.3.1 各投标单位必须于开标前将全部材料递交到指定地点。
第八条 开标
8.1 开标时应当场对投标书的密封、签署等情况进行核查，以确定符合性。
8.2 只对符合要求的投标书开标，开标由招标单位主持。
8.3 招标单位将负责做好开标的会议记录，并存档备查。
8.4 如因特殊原因招标人有权根据实际情况，通知各投标人推迟或提前开标时间、中止或重新招标。有关风险由各投标人自行承担。
8.5 开标初审时，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为具备投标资格的实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标属于不具备投标资格或非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：
8.5.1不符合合格投标人要求的； 
8.5.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
8.5.3资格证明文件（见上第四条）不全、失效或不符合招标文件要求的；
8.5.4投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题的；如未提交无违纪声明则视为存在违纪行为；
8.5.5投标文件中提供虚假或失实资料的；
第九条 评标
9.1评标原则
9.1.1 评委在评标时要本着公开、公正、公平的原则。
9.1.2招标单位不以最低价格作为唯一的中标标准。
9.2 评标方式
9.2.1 评标委员会成员综合评审，独立打分，最终结果按评委打分平均值最高者选取一家投标人提供本次审计服务。
第十条 签订合同
10.1采购合同由中标单位与学校资产管理处签订，中标方的法人或法人授权代表人手写签名、加盖公章后，交由采购方签字盖章。采购合同一式四份，其中，招标人叁份，中标方一份。
第十一条 付款方式
11.1招标人对项目开展情况按照《北京信息科技大学委托中介机构审计管理办法》进行考核后，按照下列方式付款。
11.2招标人按照《北京信息科技大学委托社会中介机构审计管理办法》对中标人的审计咨询工作进行考核，见遴选文件附件。如对中标人工作考核结果为不合格，将不予支付审计费用并终止合同；考核结果为基本合格，扣除20%审计费用后支付剩余部分；考核结果为合格（含）以上，全额支付审计费用。
11.3投标人在完成项目审计工作后支付审计费用。

第三部分 评标办法

根据本项目实际情况，采用综合评分法：即在预算范围内，满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审，评标委员会每位成员分别对每个满足招标文件实质性要求的投标人进行评审打分，选出最终得分最高的1家投标人提供本次审计服务。

评判标准主要由以下部分组成：

	项目
	内   容

	投标单位的基本情况
	近三年相关项目业绩情况

	投标方案
	审计实施方案是否合理，是否贴合用户的实际需求。

	
	团队能力
	项目负责人的资质及业绩

	
	
	项目负责人与此团队共同参与同类项目的数量

	
	时间保障
	现场审计时间

	投标报价
	报价及折扣率





专家打分表
	公司名称
	打分

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





姓名：
日期：


2023年度基础设施改造及零星修缮工程项目审计服务商进行遴选
最终打分表
	公司名称
	排序

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	专家签字：





日期：




第四部分 投标技术要求
项目名称：北京信息科技大学2023年基础设施改造及零星修缮工程项目审计项目
一、可能的审计内容及审计重点
1.工程量清单编制及审计：投标人按照招标人要求，根据施工图纸等必要资料，编制预招标项目（总承包单位及各专业分包等项目）工程量清单（包括钢筋用量），对学校建设工程管理部门组织编制并报审的工程量清单（包括钢筋用量）进行审计，并与自己编制的工程量清单（包括钢筋用量）进行对比，提出审计意见和清单对比分析。根据招标人要求，负责与学校建设工程管理部门共同对本工程具体的清单项目进行逐一核对，并由招标人确定最终的工程量清单。对于在清单编制过程中发现的图纸在平面和空间的布置上出现交叉或矛盾的现象，施工图设计的深度不能满足招投标、施工及验收的要求，图纸中的错、漏、碰等问题及时向招标人反馈。
2.招标控制价（或标底）编制及审计：投标人按照招标人要求，根据施工图纸等必要资料，编制预招标项目（总承包单位及各专业工程等项目）招标控制价（或标底）。对学校建设工程管理部门组织编制并报审的招标控制价（或标底）进行审计，并与自己编制的招标控制价（或标底）进行对比，提出审计意见和差异对照表。与学校建设工程管理部门共同对招标控制价（或标底）进行详细核对修正，并由招标人确定最终的招标控制价（或标底）。
3.资格预审文件、招标文件审计：投标人对招投标管理部门送审的各参建单位（含监理单位、总承包单位、各专业分包单位、各专业承包单位、各采购单位）的招标公告、资格预审文件、招标文件、答疑文件等招标过程文件进行审计。审查招标方式和程序是否合理、合法；资格预审文件的内容及资质要求是否合理；组成招标文件内容是否完整，描述是否准确、客观，评标办法和标准的选择是否合理；开标、评标、定标的程序是否公开、公平等。
4.资格预审申请文件、投标文件审计：在资格预审评审完成后对招投标管理部门报审的各参建单位（含监理单位、总承包单位、各专业分包单位、各专业承包单位、各采购单位）资格预审申请文件进行审计，提供资格预审评审分析报告书。
投标人对施工总承包单位及重大专业分包项目单位的投标文件进行审计（含报价投标文件）。审计结束后，提出投标报价分析报告及相关管理建议。
5.合同签订与执行审计：投标人负责对合同管理部门报审的各类合同（主要包括：施工合同，服务合同，专业分包合同和材料设备采购合同等）进行审计。投标人对合同的执行过程进行监督，对合同的执行发表审计建议。
6.工程计量与价款支付审计：投标人根据合同和项目实施实际情况，对学校建设工程管理部门审核后并报送的施工、监理等单位的付款情况进行审计，并提出审计意见。
7.设计变更、工程洽商、现场签证等的审计
 对学校建设工程管理部门审核后并报送的设计变更、工程洽商、现场签证（不论由招标人、设计方、承包商或其他方面提出或书面建议）进行审计并提出审计意见。必要时向招标人提出专业性（涉及工程造价影响及合同价款调整）的书面管理建议；
8.材料、设备的价格控制审计
投标人按照招标人要求，对列为暂估价的材料和设备进行市场询价，同时对学校建设工程管理部门报审的涉及招标或认价的暂估材料及设备的价格发表审计意见。
9.工程竣工结算审计：投标人对学校建设工程管理部门报审的竣工结算审核资料进行审计，出具各方签认的竣工结算审计报告。主要进行①审查竣工结算资料的完整性；②进行现场勘察，检查实际施工是否与竣工结算资料相符；③审计工程结算造价的合理性和准确性。
二、审计工作要求
（一）制定审计项目实施方案。投标人应根据招标人的要求制订切实可行的审计项目实施方案，主要包括审计机构设置、审计项目实施管理细则和审计的质量控制措施。
1.审计机构设置：投标人应根据本工程的实际需要，在审计实施前成立审计项目组。投标人不经过招标人同意，不得更换项目负责人。项目负责人主要沟通和协调项目组、招标人、咨询公司等相关方的关系，参加相关会议，解决疑难和纠纷问题，对项目组实施监督和管理。负责本项目日常审计业务管理工作，定期向学校审计部门汇报工作。项目组人员必须能胜任本工程建筑、结构、装修、给排水、暖通、强电、弱电、市政、园林绿化等各个专业的审计及咨询服务工作。投标人要明确工程各环节审计人员的配置和审计时间安排，所有审计人员应具备良好的职业道德、敬业精神和团队意识，按照合同约定积极、认真、负责的完成受托的审计工作任务。
2.审计项目实施管理细则：投标人应根据本工程项目的特点，结合自身的审计业务能力，制定工程招投标、施工过程、竣工结算等工程各阶段和主要环节审计的工作内容、工作重点、审计方法和审计程序；明确审计工作组织实施及审计工作要求；包含但不限于招标工作审计方案，投标工作审计方案，工程量清单审计方案，招标控制价审计方案，合同签订及执行审计方案，工程计量及价款支付审计方案，设计变更、工程洽商、现场签证等的审计方案，材料、设备的价格控制审计方案，工程竣工结算审计方案等。
3.审计的质量控制措施：投标人应制定完整的质量控制制度、进度控制制度及严格的文件审批制度，制定审计档案保管和移交办法；对本工程的风险分析，提供合理化审计建议等。
⑴投标人要建立项目质量保证体系，明确项目人员的质量职责与分工和制定服务质量管理程序和保证措施
⑵投标人对各类审计工作的时限要求如下，必须按时完成。①清单和投标控制价审计要求在招标人提供清单编制和投标控制价资料的15日（含节假日）之内完成；②招标文件的审计工作，需在3日内完成；③投标文件审计工作，需在3日内完成；④合同审计工作，需在3日内完成；⑤工程付款审计工作，需在2日内完成；⑥变更洽商审计工作，需在2日内完成；⑦结算审计工作，需在财建369号文约定时间内出具审计意见。同时要符合学校的相关管理制度的规定。
⑶投标人对项目管理全过程的审计资料的完整性负责，负责资料整理和信息管理工作。编制过程审计的各种成果性文件，出具相应的阶段审计报告和最终的审计报告，建立并实施造价监控的全部档案管理制度，审计结束后，全部档案经整理后交付招标人。
⑷投标人要依据审计工作成果对工程可能产生的风险进行分析，规避施工单位索赔及结算成本增加的风险，尽量避免不必要的经济纠纷。
（二）本次招标要求投标人实施审计。投标人应根据招标人的要求及国家相关法律法规、审计署、北京市审计局等关于政府投资审计项目的要求，合法、合规实施审计工作，遵守学校相关审计管理制度，确保审计工作到位不越位。投标人的审计人员在与学校建设工程管理部门、监理单位、施工单位接触时，必须有招标人的审计人员在场，投标人的审计人员不得私自与学校建设工程管理部门、监理单位、施工单位等工程关联单位单独接触。
（三） 在审计过程中，投标人对每个审计事项完成审核后，应出具相应的结果性文件，并对其实行多级复核制度，由投标人的审计人员复签字并加盖单位公章，按审核时间、专业统一编号，一式六份，报经招标人审计部门确认。
（四） 对审计项目组的考核。考核工作由招标人审计部门参考建设工程管理部门和招投标管理部门的意见展开，考核内容见附件13。审计部门将依据考核情况打分表或服务满意度调查问卷的形式决定咨询服务费的支付比例和数额，并有权要求更换审计项目组人员（包括项目负责人和负责人代表）。对存在乙方的审计人员私自与工程管理部门、监理单位、施工单位等工程关联单位单独接触情况的，一经查出，委托方有权对咨询人采取相应的处罚措施，如撤换涉及的相关人员、终止合同等，造成经济损失的由投标人承担相应经济赔偿责任。如整改后仍达不到考核要求，学校有权更换审计公司。
（六）在审计过程中，投标人要做好保密工作，对设计方案、设计概算、工程量清单、招标控制价（或标底）、招标文件、合同、图纸等信息资料以及投标人出具的各种审计成果文件要进行严格保密。


[bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc39842044][bookmark: _Hlt520355504]附件1　投标书（格式）
北京信息科技大学：
根据贵方北京信息科技大学2023年基础设施改造及零星修缮工程项目审计项目招标公告，(投标人全称)现正式授权(投标人代表姓名)（职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的招标的有关活动，并参加投标。为此：
一、我方同意在本项目招标文件中规定的投标截止时间起90个日历日内遵守本投标文件中的承诺且保证在此期限期满之前投标文件均具有约束力。
二、我方承诺已经具备以下条件：
1.投标人是独立的有效存续的企业法人，营业执照经年检有效；
2.具有独立承担相应民事责任和审计风险的能力；
3.具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；
4.具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程造价咨询企业资质的供应商；
5.具有独立完成项目全过程审计的相关经验和业绩；
6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
8.参加本次投标近三年内，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态，没有发生过骗取中标或严重违约的问题；
9.依法维护贵方的权益，保守有关秘密。
三、现按要求，随函提供投标须知规定的全部投标文件，包括：投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份，文件统一密封封装；报价一览表1份及电子版2份（光盘和U盘），单独密封；法定代表人授权书（非法定代表人投标时提供）1份，提交文件时出示。
四、按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见报价一览表，且本投标书和报价一览表均作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。
五、保证忠实地执行双方所签订的合同或协议，并承担合同或协议规定的责任和义务。
六、保证遵守招标文件的规定。
七、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
八、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
九、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
十、我方承诺：招标人若需追加本审计项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供服务。
十一、我方将严格遵守相关法律法规及有关规定，若有下列情形之一的中标无效，并愿意承担相应的法律责任：
（1）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（2）与其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；
（3）向招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）未经招标人同意，在合同签订过程中与招标人进行协商谈判的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：____________________________________________________
邮编：____________
电话：____________
传真：____________
投标人代表姓名：              
投标人代表联系电话               e-mail：           
投标人(公章)：
投标人代表(签字) ：
日  期：

注：1.投标人确认，除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被否决。
2.投标书后须附法定代表人身份证明、法人身份证复印件加盖公章，若由授权代表签署还须另附法人授权书及被授权人身份证加盖公章。
3.递交文件并参加开标会的人员须与投标文件中法定代表人授权人一致！


[bookmark: _Toc39842045]附件2　报价一览表（格式）
报价一览表
	序号
	项目
	报价/固定   折扣率
	计费基准

	1
	仅提供工程量清单编制及审计费用折扣率
	单位：    %
	以合同价（扣除暂列金额）为基数

	2
	仅提供招标控制价（或标底）编制及审计费用折扣率
	
	以合同价（扣除暂列金额）为基数

	3
	仅提供全过程施工阶段投资控制审计费用折扣率
	
	以竣工结算审定价为基数

	4
	仅提供工程结算审计费用折扣率
	
	以竣工结算审定价为基数



说明：
1、投标须按照相应条款要求及上述表格格式进行报价；
2、审计工作费用报价应是审计服务期内，审计单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，包括但不限于：直接成本（项目组成员的工资及差旅费、住宿费、驻场费、补助费、其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等为完成本项目所需的全部费用。
3、施工总承包、专业工程等清单、招标控制编制及审核报价中均包括计算钢筋用量相关费用；
4、投标人暂按修缮投资额1300万元进行报价，其中约700万元进行全过程审计，其余进行预算和竣工结算审计。由于疫情原因，财政经费未最终审批确定，上述金额仅为预估金额，投标人应了解知晓并承担因财政经费审批不确定性带来的不可预测风险。
投标人应充分考虑到招标人委托的部分零星修缮工程仅进行预算审计和竣工结算审计，且发生固定总价合同时审计程序可能前置。在实际服务过程中，取费基数依据最终审核金额计算，但固定折扣率不再进行调整，投标人在投标过程中应充分考虑报价存在的风险。
5、报价折扣率签订合同时作为合同固定折扣率，不因投资额、工期及工作量的增减而改变，合同中双方另行约定的特殊情况除外；投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担；招标人不因项目投资金额的改变而调整折扣率。


 投标人：                 （盖章）
投标人代表签字：               （签字）
[bookmark: _Toc153356464][bookmark: _Toc155772037][bookmark: _Toc155772936][bookmark: _Toc193858800][bookmark: _Toc195427236][bookmark: _Toc146011787][bookmark: _Toc153353723]日期：

[bookmark: _Toc39842046]附件3　投标保证金(不适用)
        附支付凭证或支票或汇票
[bookmark: _Toc228430307][bookmark: _Toc378082911][bookmark: _Toc39842047]
附件4　投标人基本情况表（格式）

	公司名称
	
	组织形式
	

	成立日期
	
	批准文号
	

	执业证书编号
	
	出资总额或者注册资本
	

	合伙人或者股东注册造价师姓名
	
	高级职称数量
	

	合伙人或者股东以外的注册造价师数量
	
	专职从业人员数量
	

	办公场所
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	联 系 人
	
	电子邮箱
	

	联系电话
	
	传真
	

	具有的其他执业资格：
	上年末净资产额和
	

	
	上年度审计业务收入
	

	
	上年度其他业务收入
	

	分所
情况
	分公司名称
	批准机关

	
	
	

	上年度在执业过程中因何原因受过何种处罚（包括因分所违法违规问题受到的处罚）：

	我公司保证本表所填报内容全部属实。
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）

年    月    日


 注：本表后应附营业执照、工程造价咨询企业资质、
    经会计师事务所或审计机构审计的2020、2021、2022年度报表（指资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，2022年度需提供审计报告表格信息相关页）
     。
[bookmark: _Toc39842048]附件5 社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况	
1、投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供近三个月内缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。
2、提供近三个月内企业依法缴纳税收的完税证明复印件加盖单位公章。



[bookmark: _Toc39842049]附件6 参加本次投标近三年内，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态，没有发生过骗取中标或严重违约的问题的声明	


北京信息科技大学：

我公司在参加本次投标近三年内，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态没有发生过骗取中标或严重违约的问题及记录。

特此声明。







被授权人签字：                              
                              
投标人名称（公章）：                         

[bookmark: _Toc378082912]

[bookmark: _Toc39842050]附件7　注册造价师情况汇总表（格式）

	序号
	注册造价师姓名
	职务
	造价师证书

	
	
	
	证书编号
	证书取得时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
保证
	
谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料全部属实。


投标人（单位公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：


 
注：需附证书复印件。


[bookmark: _Toc378082913][bookmark: _Toc39842051]附件8　高级职称情况汇总表（格式）

	序号
	高级职称姓名
	职务
	高级职称证书

	
	
	
	证书编号
	专业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
保证
	
谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料全部属实。


投标人（单位公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：



 注：需附证书复印件。

	



[bookmark: _Toc378082914][bookmark: _Toc39842052]附件9　项目负责人情况表（格式）
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	在本项目中任职
	
	学历
	
	上岗及注册执业等资格
	

	参加工作时间
	
	在本单位工作时间
	

	目前代理和已完成项目情况

	委托单位
	具体项目名称
	建设规模
	履约情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：拟派项目负责人必须为注册一级造价师，须出具在职证明及缴纳社保证明；拟派项目负责人和项目部主要成员涉及人员职称、类似工程项目、执业资格证书等方面的证明材料，提供职称、执业资格证书等证书复印件，项目负责人业绩要求提供有证明力的文件的复印件，项目负责人参加工作年限要求提供盖有单位公章或单位人事部门章的有关证明材料。拟派项目负责人未经招标人同意上述人员不得更换。

投标人（单位公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：
第二章  资格预审申请文件
第二章  资格预审申请文件
2023年度北京信息科技大学审计服务商遴选项目采购文件                                                      采购编号：



[bookmark: _Toc39842053]附件10　项目组其他成员情况表（格式）
	姓名
	性别
	年龄
	从业年限
	专业
	证书持有情况
	是否派驻现场
	类似工程项目经验

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：拟派项目部主要成员须出具在职证明及缴纳社保证明；拟派项目部主要成员涉及人员职称、业绩、执业资格证书等方面的证明材料，提供职称、执业资格证书等证书复印件，主要成员业绩要求提供有证明力的文件的复印件，参加工作年限要求提供盖有单位公章或单位人事部门章的有关证明材料。项目部主要成员未经招标人同意上述人员不得更换。投标人（单位公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc378082915][bookmark: _Toc39842054]附件11　类似工程项目业绩表（格式）
	项目名称
	委托人
	委托内容
	建筑规模
	委托期限
	委托人的联系人及电话
	投标人负责人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  备注：
    1）证明材料为委托协议书或中标通知书复印件加盖公章；
2）类似工程项目：全过程审计或施工阶段全过程造价控制项目，项目金额在人民币1500万元以上高校基础设施改造项目，以单个咨询合同或中标通知书为准，项目金额需要提供相关证明资料。
3）本表可依据需要增加。

投标人（单位公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc39842055][bookmark: _Toc378082916]附件12　审计服务建议书（建议格式）
1、 对本项目的理解、需求分析及相关建议，重点、难点分析及相关措施等
2、 全过程审计项目实施方案及服务承诺（需体现竞标优势、服务质量标准，包含但不限于造价控制方案、支付管理方案、内控管理方案、招标及合同管理方案、组织协调方案）
3、 全过程审计质量、进度、风险控制和增值服务
[bookmark: _Toc39842056]
附件13  中介机构审计质量考核评价标准（格式）
[bookmark: _Hlk41655727]中介机构审计质量考核评价标准
 被评价单位： 
	服务开始时间： 
	服务截止时间： 
	项目涉及时间： 

	计划完成时间： 
	实际完成时间： 
	意见反馈次数： 

	披露问题个数： 
	有效建议个数： 
	初稿质量： 

	评价指标 
	评价内容 
	分值 
	得分 

	过程服务（40分） 
	工作能力（15分） 
	时间保障（6分） 
	 

	
	
	胜任能力（9分） 
	 

	
	工作配合（10分） 
	沟通反馈（8分） 
	 

	
	
	沟通能力（2分） 
	 

	
	职业操守（15分） 
	工作态度（5分） 
	 

	
	
	服务态度（2分） 
	 

	
	
	职业道德（8分） 
	 

	服务成果（60分） 
	工作规范性（10分） 
	格式与表述（10分） 
	 

	
	工作完整性（35分） 
	审计内容与审计报告（35分） 
	 

	
	工作建设性（15分） 
	分析与建议（15分） 
	 

	合计 
	 
	





附件14  其它需要证明材料（格式）	
（投标人认为有必要的其他证明材料）
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